Проверка полноты по стейкхолдерам

| Стейкхолдер | Ключевые потребности / опасения | Наличие покрывающих требований | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Владелец проекта | Контроль готовности, объёма, соответствия концепции, критических ошибок | Частично | Прямых требований к отчётности и мониторингу состояния проекта нет. Для учебного проекта допустимо. |
| Разработчик | Понятные требования, возможность отладки, изменение параметров | Да | Покрыто FR-03, FR-07 и критериями верификации. |
| Игрок | Управление персонажем, сражения, конструктор заклинаний, прогресс, понятный интерфейс | Да | Покрыто FR-01, FR-06, FR-07, FR-08, FR-09, FR-10, FR-14, FR-15, FR-16. |
| Тестировщик | Возможность проверять сценарии и фиксировать ошибки | Да | Обеспечено наличием критериев верификации у всех функциональных требований. |
| Платформа распространения | Установка, запуск, соответствие требованиям платформы | Слабо | Явных требований к установщику и совместимости с конкретными ОС в перечне FR нет. Данные вопросы частично отражены в требованиях к техническому обеспечению. |

Вывод по разделу:

Полнота по основным стейкхолдерам (Игрок, Разработчик, Тестировщик) обеспечена. По платформе распространения рекомендуется при необходимости добавить одно требование о совместимости с целевой операционной системой либо оставить данный аспект в разделе технического обеспечения.

Проверка полноты по сценариям использования

| Сценарий использования | Основные шаги основного потока | Покрывающие требования | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-001 Начать забег | Создание забега, загрузка постоянного прогресса, формирование первого уровня | FR-02, FR-03, FR-14 | Полностью |
| UC-002 Создавать и изменять заклинания | Выбор компонентов, проверка совместимости, расчёт характеристик, сохранение | FR-07 | Полностью |
| UC-003 Сражаться с противниками | Бой, расчёт урона, победа/поражение, выдача награды | FR-06, FR-08, FR-09 | Полностью |
| UC-004 Развивать персонажа | Получение и применение улучшений | FR-09, FR-10 | Полностью |
| UC-005 Пройти игровой уровень | Исследование, сражения, получение ресурсов, переход на следующий уровень | FR-05, FR-06, FR-09, FR-12 | Полностью |
| UC-006 Завершить забег | Фиксация результата, сохранение постоянного прогресса, сброс временного прогресса | FR-13, FR-14, FR-15 | Полностью |

Вывод по разделу: Все основные шаги сценариев использования обеспечены соответствующими функциональными требованиями. Существенных пробелов не выявлено.

Проверка на однозначность

Проверены формулировки всех функциональных требований на наличие оценочных прилагательных без количественного определения («быстро», «надёжно», «удобно», «высокая точность» и т.п.).

Результаты:

- В актуальном перечне FR-01 – FR-16 большинство формулировок имеют измеримые критерии верификации.

- В техническом задании дополнительно введены количественные ограничения (время инициализации, задержка реакции, время генерации уровня и др.).

- Отдельные формулировки (в частности, в FR-06) содержат описательные фразы, которые рекомендуется привести к нормативной форме («Система должна обеспечивать…»).

Рекомендация:

Заменить оставшиеся описательные формулировки на нормативные и при необходимости уточнить количественные критерии.

Проверка на непротиворечивость

| Пара / группа требований | Выявленное расхождение | Статус | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-04 и показатели назначения в ТЗ | В разных местах указывалось «более 1 типа противников» и «не менее 3 типов» | Требует унификации | Везде использовать формулировку: «не менее 3 типов обычных противников + не менее 1 босса» |
| FR-07 и описания конструктора в ТЗ | Встречаются варианты «форма, эффект и способ применения» и «Эффект + Форма + Область + Модификатор» | Требует унификации | Везде использовать единый состав: Эффект, Форма, Область, необязательный Модификатор |
| FR-14 и FR-15 | Постоянный прогресс сохраняется, временный сбрасывается | Противоречий нет | Оставить без изменений |
| FR-03 и требования к надёжности | При некорректной генерации выполняется повтор | Согласовано | Оставить без изменений |

Вывод по разделу:

Критических логических противоречий не обнаружено. Имеются два места терминологической и количественной неусогласованности, которые необходимо привести к единому виду.

Общие выводы

- Полнота перечня функциональных требований по сценариям использования — высокая.

- Полнота по стейкхолдерам — достаточная для учебного проекта.

- Однозначность формулировок — в целом удовлетворительная, требуется незначительная правка отдельных формулировок.

- Непротиворечивость — в целом обеспечена, необходимо унифицировать:

  - количество и классификацию типов противников;

  - состав компонентов конструктора заклинаний.

После внесения указанных уточнений перечень требований можно считать полным и непротиворечивым для целей дальнейшей разработки.

Рекомендуемые уточнения (для внесения в документы)

По типам противников (единая формулировка):
Система должна обеспечивать наличие не менее трёх типов обычных противников, различающихся характеристиками или поведением, а также не менее одного босса — противника с повышенными характеристиками и расширенным набором действий.

По компонентам конструктора заклинаний (единая формулировка):
Система должна обеспечивать создание и изменение заклинаний путём комбинирования компонентов следующих типов:

- Эффект;

- Форма;

- Область;

- Модификатор (необязательный компонент).

Система должна проверять допустимость выбранной комбинации и рассчитывать параметры итогового заклинания.